11. Муниципальная программа «Информационное общество Нижневартовского района»

Первоначально утвержденный план по муниципальной программе на 01.01.2024 года составил 11 817,5 тыс. рублей.

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 31.12.2024 года составила 12 717,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2024 год составило 12 692,3 тыс. рублей что составляет 107 % к первоначально утвержденному плану и                99,8 % к уточненному плану года.

Исполнение по программе за 2024 год

| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| «Информационное общество Нижневартовского района» | 12 717,5 | 12 692,3 | 99,8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности населению современных информационных технологий" | 762,4 | 762,3 | 99,9 |
| Средства бюджета района | 762,4 | 762,3 | 99,9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем, развитие технической и технологической основы становления информационного общества" | 11 955,1 | 11 930,0 | 99,8 |
| Средства бюджета района | 11 055,1 | 11 030,0 | 99,8 |
| Средства бюджета округа | 900,0 | 900,0 | 100 |

Исполнение по видам расходов за 2024 год

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 12 717,5 | 12 692,3 | 99,8 |
| Средства бюджета района |  | 11 055,1 | 11 030,0 | 99,8 |
| Средства бюджета округа |  | 900,0 | 900,0 | 100 |

В отчетном периоде были проведены следующие мероприятия:

По мероприятию «Обеспечение доступности населению современных информационных технологий»:

обеспечено подключение к сети Интернет центров общественного доступа на территории района, в том числе с использованием спутниковых технологий.

По мероприятию «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных систем, развитие технической и технологической основы становления информационного общества»:

обеспечено предоставление доступа к сети Интернет в администрации района;

приобретено компьютерное оборудование для нужд администрации района (системные блоки, мониторы, многофункциональные устройства, ноутбуки, сетевое оборудование);

приобретены комплектующие и расходные материалы;

оказаны услуги по техническому и информационному сопровождению официального сайта администрации района;

осуществлено техническое сопровождение и обслуживание информационных систем: АС «Бюджет», АС «УРМ», «Консультант+», «Кодекс документооборот», «1С: Предприятие», «Камин: Расчет Зарплаты», «Камин: Кадровый Учет»;

осуществлено техническое обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, заправка и восстановление расходных материалов к ней.

осуществлена модернизация официального веб-сайта администрации района;

осуществлена модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства.